ORGANITZACIÓ PROJECTE 3

12/12/2017

Començament del projecte :

Establir una organització semanal pel projecte

Organitzar en el Git HUb un repositori amb els seus issues, labels i milestones.

Decidir que fer (demanar un projecte/base de dades , continuar amb el projecte 2 o començar de nou)

Enllaçar el repositori local al virtual

Opcional(Si s’ha agafa l’opcio de continuar : Arreglar la base de dades i els inserts de la pagina)(Pot durar mes temps)

Crear un Word per pasar l’informació que esta en la fulla

13/12/2017

Acabar de possar els inserts en les funcions de la pagina

Fer una pagina de alta perque nous usuaris es poguin registrar

Començar a mirar com reservar per hora i dia

Fer probes per comprobar si les reserves funcionen correctament, si no dedicar-se a arreglar les reserves

Decidir si cal aplicar sessions o l’actual sistema ja serveix

14/12/2017

Si es decideix aplicar les sessions, aplicar-ho en el projecte

Començar a pensar si es decideix fer l’extra

Comencar a possar en funcionament el sistema que administri els usuaris del sistema

15/12/2017

Acabar el sistema de administració de la pagina

Acabar el sistema de control que nomes els administradors poguin modicar les reserves dels altres

Si conve donar forma a la pagina

16 i 17/2017

Finiquitar el treball i si s’ha decidit fer l’extra fer-ho en el cap de semana

18/17/2017

Revisar el treball abans d’entregar i mirar si hi han errors

Si hi han errors arreglar-los i polir el treball abans de entregar